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[bookmark: _Toc4786]第一章  采购邀请书
竞争性磋商采购公告
 福建省永安市新立工贸有限责任公司已根据相关法律法规，经相应程序确定采用 竞争性磋商采购 方式组织新立工贸公司生活区车棚项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。本项目由采购人委托福建省新卫招标代理有限公司开展竞争性磋商活动。
   1.项目名称：新立工贸公司生活区车棚项目
   2.项目编号：FJXW2026076
   3.采购标的一览表：
金额单位：人民币元
	采购包
	品目号
	品目编码/品目名称
	采购标的
	允许进口
	数量
	采购包预算金额/最高限价
	磋商保证金
	项目类型
	采购标的所属行业

	1
	1-1
	B08000000-修缮工程
	生活区车棚
	[bookmark: _Toc27215][bookmark: _Toc11516]否
	[bookmark: _Toc8178][bookmark: _Toc21139]1项
	3752592
	37525
	[bookmark: _Toc29119][bookmark: _Toc18082]工程类
	建筑业


4.供应商的资格要求：
4.1法定条件：凡有能力提供本磋商文件所述货物、服务及工程的供应商（需有独立的民事主体资格），均可能成为本项目合格的供应商，供应商需提交以下资质证明文件：
	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	磋商响应声明
	详见磋商响应声明函

	单位负责人授权书
	①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②供应商为自然人的，可不填写本授权书。

	营业执照等证明文件
	①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）
	①供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1 年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b 项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1 年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供提交首次响应文件截止时间前六个月内基本开户银行出具资信证明复印件。（若资信证明写明复印无效，需提供原件或者在电子文本中提供资信证明原件扫描件或者电子版原件；若资信证明由基本开户行的上级机构出具，供应商应同时出具相关情况说明，未按以上要求则资信证明无效），并提供基本存款账户开户许可证（或开户银行出具的基本存款账户信息）；若资信证明有写所致的单位（接受人），单位（接受人）名称为福建省永安市新立工贸有限责任公司，否则视为无效响应。

	依法缴纳税收证明材料
	①供应商提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①供应商提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
	提供“具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函”。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函
	提供“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函”。①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由磋商小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动(磋商响应截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	未列入不良行为记录名单
	供应商须承诺截止到递交首次响应文件截止时间当日，未在景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位采购项目不良行为记录名单（黑名单）内。供应商须提供承诺函（格式详见第五章附件3-12-1承诺函）。


4.2特定资格条件：
包：1
	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	其他资格证明文件1
	本项目供应商须具备建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备合格的施工企业《安全生产许可证》，须提供有效的证书复印件。注：若资质证书有效期届满的，有公布统一延期时间的，以磋商小组通过“全国建筑市场监管公共服务平台”现场查询有效期为准。

	其他资格证明文件2
	供应商拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的二级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。须提供有效的证书复印件。注：拟派出项目负责人必须为供应商的本企业在岗人员，以建设行政主管部门颁发的注册执业证书复印件所属单位为准。


4.3是否接受联合体形式的响应磋商：不接受。
※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性磋商须知前附表和磋商文件第五章。
5.获取采购文件
5.1时间：[2026年 月 日]至[2026年 月 日] (节假日除外)北京时间每天上午8:30至12:00，14:30至17:30。（如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长获取期限，则获取截止时间以更正公告中的约定为准。）
5.2地点：福建省新卫招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层623室）。
5.3方式：（1）直接至我公司获取采购文件办理的，须至我公司填写《采购文件备案登记表》；（2）通过电子邮件获取采购文件的潜在供应商须按竞争性磋商公告附件《采购文件备案登记表》填写清楚发送至采购代理机构电子信箱（946156038@qq.com）。潜在供应商获取竞争性磋商文件时的单位名称应与报价时的单位名称一致，我公司不接受未获取的潜在供应商报价与质疑。递交响应文件时供应商名称与获取登记的名称不一致的，须提供工商管理部门出具的单位名称变更证明，否则代理机构将拒绝接收响应文件。
5.4采购文件售价：竞争性磋商文件售价0元人民币（电子版）。
6.响应文件提交
6.1时间：[2026年 月 日] [14:30]（北京时间）；
6.2地点：福建省新卫招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层）
7.开启
7.1时间：[2026年 月 日] [14:30]（北京时间）；
7.2地点：福建省新卫招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层）
8.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
9.有关本项目采购的相关信息（包括竞争性磋商文件若有修改补充），福建省新卫招标代理有限公司将通过福建省国资采购平台（网址https://ygcg.fjcqjy.com）及福建省新卫招标网（网址：http://www.xinweizb.com/）等媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
10.采购人：福建省永安市新立工贸有限责任公司
地址：福建省三明市永安市燕北街道大洲后26号
联系人：官先生
联系方法：0598-3819763
11.采购代理机构：福建省新卫招标代理有限公司 
地  址：福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层
邮  编：350025   	
项目联系人：蔡华凯、刘鼎埕、郑道铖
电  话：0591-87807330
传  真：0591-87807330
电子信箱：946156038@qq.com
公司网址：http://www.xinweizb.com
代理服务费及磋商保证金交纳账户信息：
开户行：中国光大银行福州南门支行
开户名：福建省新卫招标代理有限公司 
账 号：7736 0188 0000 28873
[bookmark: _Toc4549]
第二章  竞争性磋商须知
[bookmark: _Toc14857]第1节  竞争性磋商须知前附表
 竞争性磋商须知前附表是对竞争性磋商须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准
	项号
	条款号
	编列内容

	1
	3.2.1
	供应商的资格要求：凡有能力提供本磋商文件所述货物、服务及工程的供应商，均可能成为本项目合格的供应商，供应商需提交以下资质证明文件：
	序号
	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	1
	磋商响应声明
	详见磋商响应声明函

	2
	单位负责人授权书
	①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②供应商为自然人的，可不填写本授权书。

	3
	营业执照等证明文件
	①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	4
	提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）
	①供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1 年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b 项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1 年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供提交首次响应文件截止时间前六个月内基本开户银行出具资信证明复印件。（若资信证明写明复印无效，需提供原件或者在电子文本中提供资信证明原件扫描件或者电子版原件；若资信证明由基本开户行的上级机构出具，供应商应同时出具相关情况说明，未按以上要求则资信证明无效），并提供基本存款账户开户许可证（或开户银行出具的基本存款账户信息）；若资信证明有写所致的单位（接受人），单位（接受人）名称为福建省永安市新立工贸有限责任公司，否则视为无效响应。

	5
	依法缴纳税收证明材料
	①供应商提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①供应商提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	7
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
	提供“具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函”。

	8
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函
	提供“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函”。①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	10
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由磋商小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动(磋商响应截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	11
	未列入不良行为记录名单
	供应商须承诺截止到递交首次响应文件截止时间当日，未在景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位采购项目不良行为记录名单（黑名单）内。供应商须提供承诺函（格式详见第五章附件3-12-1承诺函）。


特定资格条件：
包：1  
	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	其他资格证明文件1
	本项目供应商须具备建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备合格的施工企业《安全生产许可证》，须提供有效的证书复印件。注：若资质证书有效期届满的，有公布统一延期时间的，以磋商小组通过“全国建筑市场监管公共服务平台”现场查询有效期为准。

	其他资格证明文件2
	供应商拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的二级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。须提供有效的证书复印件。注：拟派出项目负责人必须为供应商的本企业在岗人员，以建设行政主管部门颁发的注册执业证书复印件所属单位为准。


※备注说明
①供应商应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考磋商文件第五章提供。
②供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

	2
	3.2.2
	是否接受联合体形式的响应磋商：不接受。

	3
	6.3
	是否组织现场考察或召开磋商前答疑会：否。

	4
	9.1
	响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

	5
	10.1
	提交磋商保证金：
本项目的磋商保证金详见《采购标的一览表》，提交方式为对公转账，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户为准，是否到达以福建省新卫招标代理有限公司收款银行信息系统记载为准；
保证金账户：
开户名称：福建省新卫招标代理有限公司
开户银行：中国光大银行福州南门支行
账    号：7736 0188 0000 28873

	6
	10.3.1
	磋商保证金退还的其它要求：无。

	7
	11.1
	响应文件的份数：
（1）响应文件：正、副本均须胶装装订成册，每页盖公章。正本一份、副本三份；电子文本一份。副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。
（2）电子文本一份【电子响应文件制作要求：正本的纸质响应文件应签字，逐页盖公章后，完整扫描保存为PDF格式，电子响应文件用U盘或光盘保存，提交后概不退还，电子响应文件应与正本纸质响应文件保持一致，若有不一致的以正本纸质响应文件为准。其中所有文件不做压缩处理，不留密码。】
[bookmark: _Toc533800106]注：1.未按（1）以及（2）中PDF格式的规定编制装订的供应商其响应将被视为无效响应。
2、响应文件的装订应采用胶订或线订形式，不得采用活页装订。

	8
	14.4
	磋商过程中可能发生实质性变动的内容在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,经采购人代表确认后,由磋商小组书面通知所有供应商。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

	9
	14.9
	评审的标准和方法：具体内容详见竞争性磋商须知前附表专项附件“评审的标准和方法”。

	10
	
	根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：
（1）磋商小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，并按照提交首次响应文件时间的先后顺序(或者逆顺序)邀请通过资格及符合性审查的合格供应商至磋商现场进行磋商。（2）未按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交补充响应文件的供应商，磋商小组将否决其响应文件，按无效处理。（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，其提交的响应文件按无效响应处理。采购代理机构将在结果公告发布后5个工作日内统一退还磋商保证金。（4）磋商小组确定成交候选人时以最后报价为准。（5）各供应商代表需携带身份证原件，随时接受磋商小组询问，并予以解答。

	11
	22.2
	信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）：
（1）福建省国资采购平台：https://ygcg.fjcqjy.com/。
（2）福建省新卫招标代理有限公司网站（http://www.xinweizb.com/）

	12
	23.1
	本项目监督管理部门：福建省永安市新立工贸有限责任公司监事会。

	13
	25
	根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容：
1、组织本项目竞争性磋商活动的机构全称为采购人。
2、其他：本项目由成交供应商支付代理服务费。
2.1本项目采购公告中预算金额为最高限价，供应商超过最高限价的报价为无效报价。根据《中华人民共和国价格法》第六条、第十八条规定，供应商依法有权自主制定属于市场调节的价格，有权根据企业的生产经营成本等自身情况和市场供求状况等外部因素自主定价。2.2无效响应及废标条款：以下为可能导致无效响应或废标的条款，具体内容详见磋商文件各章节，请各供应商认真查看对照。(1)报价不符合供应商须知前附表第14项号2.1条款规定的。 (2)出现“评审的标准和方法”无效响应规定的。(3)出现第二章竞争性磋商须知无效响应规定的。(4)出现第三章采购内容及要求无效响应规定的。(5)明显不符合技术要求的为无效响应。2.3代理服务费：以成交金额为基数按差额定率累进法计算向成交供应商收取。收费标准：50万元（含）以下的按1%收取；50万元至100万元的按0.9%收取；100万元至500万元的按0.5%收取。成交供应商在领取成交通知书前，以转账或汇款方式提交，请供应商报价时予以充分考虑。代理服务费支付至以下账户：开户名称：福建省新卫招标代理有限公司；开户银行：中国光大银行福州南门支行；账号：77360188000028873。

	14
	
	合同签订时限：自成交通知书发出之日起30个日历日内。

	15
	
	本项目为非依法必须招标的项目、非依法进行的政府采购项目。采购人根据内控制度，同时参照政府采购（含相关规定）程序规范本次采购活动。采购文件中关于“政府采购”的有关表述，仅出于表述参照政府采购程序过程的目的。在适用法律上不受政府采购相关法律法规限制，遵从本采购文件有关规定。



[bookmark: _Toc12033]专项附件：评审的标准和方法 
[bookmark: _Toc16512]一、磋商小组
1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。
1.2磋商小组由采购人代表和评审专家两部分（以下简称“评委”）共5人组成，其中：采购人代表1人由采购人派出，评审专家4人由福建省政府采购评审专家库产生。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
1.3磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
1.3.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
1.3.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交供应商。
1.3.5评审应遵守下列评审纪律：
①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。
②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交候选人或根据采购人授权确定成交供应商后要服从评审报告。
※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
[bookmark: _Toc19901]二、磋商程序
2.1磋商程序按照磋商文件第二章第2节“竞争性磋商须知”第14 条“磋商程序以及评审标准和方法”的相关条款规定执行。
2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
无。
2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加综合评分。
 
[bookmark: _Toc26636]三、综合评分的标准和方法
 
3.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个合同包，则按相应合同包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：
3.3.1磋商小组将对相应合同包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各合同包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐；若综合得分、报价部分得分、技术部分得分均相等的，则按随机抽取顺序进行排列；按排序顺序推荐成交候选供应商。
3.3.2具体评审标准和方法：
（1）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。
（2）每个供应商的评审总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1＋A2＋A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。
（3）各项评审因素的设置如下：
包1
（一）技术部分评分            满分75分
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1.技术响应情况
	40分
	根据供应商对竞争性磋商文件“第三章 采购内容及要求”“二、技术要求”的逐项响应承诺等方面情况，由磋商小组进行评议评分：完全满足磋商文件要求的得40分；其中非标注“（评审指标）”的技术参数为不允许负偏离的实质性要求，如有负偏离情况的按无效响应处理；标注“（评审指标）”的技术参数（共10项，合计40分）每负偏离一项扣4分；正偏离不加分。注：磋商文件中评审指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，磋商小组将以不利于供应商的内容为准进行评审。

	2.施工方案
	3分
	根据供应商针对本项目提供的施工方案（包括但不限于：①施工技术与现场准备；②劳动力安排和资源配备）进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	3.施工进度计划方案
	3分
	根据供应商针对本项目提供的施工进度计划方案（包括但不限于：①总进度计划和施工进度表，施工进度表采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各单体（分项）工程各阶段的完工日期；②单位工程或分项工程施工进度计划；③进度保障措施）进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	4.文明施工方案
	3分
	根据供应商针对本项目制定的文明施工方案（包括但不限于：①改造期间的噪音控制；②固体、液体与气体污染控制；③环保与环卫管理措施、防尘、防噪声施工措施）进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	5.施工质量保证措施方案
	3分
	根据供应商针对本项目提供的施工质量保证措施方案（包括但不限于：①施工货物材料质量保障方案，②安装施工质量保障方案）进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	6.主、辅材进场方案
	3分
	根据供应商针对本项目提供的主、辅材进场方案（包括但不限于：①材料进场安排；②材料验收方式和不合格品的退换措施）进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	7.垃圾处理措施方案
	3分
	根据供应商针对本项目提供的垃圾处理措施方案（包括但不限于：①建筑垃圾清理；②建筑垃圾运输；③垃圾清运时效）进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	8.应急处置措施方案
	3分
	根据供应商提供的应急处置措施方案（包含但不限于：①应急处置程序；②应急处置措施；③发生工伤的应急方案；④施工过程中遇到极端天气、停水断电等恶劣天气的应急方案）进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	9.人员分工配置方案
	2分
	根据供应商提供针对本项目提供的人员分工配置方案（包括但不限于：①人员配置计划、岗位职责；②岗位考核、奖惩机制等）进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得1.5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	10.安全措施方案
	3分
	根据供应商针对本项目提供的安全措施方案（包括但不限于：①人员安全意识培训；②安全施工管理体系、安全施工责任制度；③制定安全管理准则）进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	11.农民工工资保障措施方案
	3分
	根据供应商针对本项目提供的农民工工资保障措施方案（包括但不限于①组织责任保障；②实名制用工管理措施；③资金保障措施；④欠薪应急措施等）进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	12.项目负责人
	3分
	根据供应商拟投入本项目的项目负责人(项目经理）情况进行评分：
（1）具备建筑工程类相关专业中级或以上工程师职称的得1分；（2）具备市政公用工程类相关专业中级或以上工程师职称的得1分。
注：上述（1）及（2）须提供以下证明材料：供应商在提供①身份证复印件或扫描件加盖供应商公章；②提交首次响应文件截止时间前六个月中任意一个月（不含提交首次响应文件截止时间当月）供应商为其缴纳的社保凭证【若供应商为提交响应文件截止时间当月成立的，可提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）】的前提下，提供上述证书复印件的得相应分值。
（3）2023年1月1日起至提交首次响应文件截止时间（日期以合同签订日期为准）在与本项目的同类型项目中担任项目负责人(项目经理）或施工负责人岗位的得1分。须提供以下证明材料，未提供或提供不全的，本项不得分：
供应商须同时提供：①承接过的与本项目的同类型项目中标（成交）通知书；②合同；③竣工验收报告或竣工验收单（表、证明）复印件或扫描件加盖公章（上述至少一份材料需体现项目负责人姓名）。
备注：1.本项目仅认定1名项目负责人。2.此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复，否则不予计分。

	13.技术负责人
	3分
	根据供应商拟投入本项目的技术负责人情况进行评分：
（1）具有建筑工程类相关专业中级及以上工程师职称的得1分；（2）具备市政公用工程类相关专业中级或以上工程师职称的得1分。
注：上述（1）及（2）须提供以下证明材料：供应商在提供①身份证复印件或扫描件加盖供应商公章；②提交首次响应文件截止时间前六个月中任意一个月（不含提交首次响应文件截止时间当月）供应商为其缴纳的社保凭证【若供应商为提交响应文件截止时间当月成立的，可提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）】的前提下，提供上述证书复印件的得相应分值。
（3）拟派本项目技术负责人具备5年及以上同类型项目工作经验，所提交佐证材料能够体现其在过往项目中担任项目负责人或技术负责人职务方可得1分。工作年限以供应商提交的最早一份同类项目合同签订时间作为起始时间，核算至本项目响应截止之日满足5年要求即可，有效证明材料可提供施工合同、项目竣工资料或施工单位出具的履职证明；未提交材料、材料无法体现任职岗位信息或工作年限不达标，本项不予计分。
备注：1.本项目仅认定1名技术负责人。2.此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复，否则不予计分。


（二）商务部分评分           满分10分
	评标
项目
	评标分值
	评标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         方法描述

	1.业绩
	3分
	根据供应商提供的2023年1月1日起至提交首次响应文件截止时间（以合同签订日期为准），由供应商自身已完成的与本项目的同类型项目业绩情况进行评分，每提供一份业绩证明材料得1分，满分3分。注：供应商应如实提供业绩证明文件，每份业绩须同时提供①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）、②中标（成交）通知书复印件、③采购合同文本复印件、④提供能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。未提供或提供不全者不得分。
备注：此评分项与“12.项目负责人、13.技术负责人”评分项同一项目的不重复计分。

	2.满意度
	3分
	根据供应商提供的2023年1月1日起至提交首次响应文件截止时间（以合同签订日期为准），由供应商自身已完成的与本项目的同类型项目业主满意评价证明材料进行评分：每提供一份业主满意度为优、良好或者同等评价证明材料的得1分，满分3分。供应商应提供项目列表，并如实提供该项目的合同复印件、满意度证明材料【指双方往来资金证明(项目全额银行对账单等)或验收合格的相关证明文件或该合同的退履约保证金回单证明或满意度测评表等相关满意度证明材料】，未提供或证明材料提供不全的不得分。
备注：此评分项与“12.项目负责人、13.技术负责人、1.业绩”评分项同一项目的不重复计分。

	3.保险保额承诺
	2分
	供应商承诺合同签订前为项目购买安全生产责任险的保额情况，由磋商小组进行评分：300万元≤保额的得2分；200万元≤保额＜300万元的得1.5分；100万元≤保额＜200万元的得1分；需提供承诺函且承诺为本项目投入的安全生产责任险的保障日期从开工至竣工验收止。（格式自拟），否则不得分。

	4.售后方案
	2分
	根据供应商针对本项目提供的售后方案（包括但不限于：①售后服务内容、②售后响应时间、③响应方式等）由磋商小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得2分；方案所包含的要点有细微缺项、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得1.5分；方案所包含的要点有细微缺项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。


（三）报价部分评分PF            满分15分
a.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100。
注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的，将视为无效报价。
（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：
a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。
b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价由低到高顺序推荐。
c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。
[bookmark: _Toc32121]四、评审报告
 4.1磋商小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。
 4.2评审报告应当包括以下主要内容：
（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
（二）响应文件开启日期和地点；
（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。
 4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
[bookmark: _Toc20697]五、其他规定
 5.1其他规定
5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。
5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还磋商保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：无。 

第2节 竞争性磋商须知
[bookmark: _Toc6580][bookmark: _Toc8881]一、总则 
1.适用范围：
1.1适用于磋商文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2.定义及要求：
2.1“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物、服务、工程。
2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见磋商文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性磋商采购活动的代理机构，具体见磋商文件第一章。
2.3“潜在供应商”按照磋商文件第一章规定进行报名，且有意向参加本项目响应磋商的供应商。
2.4“供应商”指按照磋商文件第一章规定进行报名，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的采购项目，供应商才可以是自然人。
2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。
2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。
3.合格的供应商：
3.1一般规定
3.1.1供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加采购活动时已经自觉检查并按照采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。
3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。
3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息及其他不符合竞争性磋商须知前附表1.资格要求条件规定的供应商，不得参加采购活动。
供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。
3.2特别规定
3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性磋商须知前附表第1项。
3.2.2是否接受联合体形式的响应磋商：不接受。
4.参与竞争性磋商费用：
4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性磋商所涉及的一切费用。 
[bookmark: _Toc15454][bookmark: _Toc31991]二、竞争性磋商文件 
5.竞争性磋商文件的组成：
5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：
第一章 采购公告（或采购邀请书）
第二章 竞争性磋商须知
第三章 采购内容及要求
第四章 合同主要条款及格式
第五章 首次响应文件格式
5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者磋商小组在采购过程期间对磋商文件所作的澄清、修改或补充，均构成磋商文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。
6.竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及现场考察等：
6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组将在提交首次响应文件截止时间5个日历日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足5个日历日的，采购人、采购代理机构或磋商小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。
6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性磋商文件的澄清、补充或修改等）作为磋商文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注磋商文件中载明的指定媒体，以免遗漏。
6.3采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，是否组织现场考察或召开磋商前答疑会详见竞争性磋商须知前附表第3项。
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7.应标要求
7.1供应商可按照合同包号，对竞争性磋商文件中载明的全部或部分合同包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个合同包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应合同包的响应文件将被否决。
7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应磋商，否则其响应文件将被否决。
7.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容和要求，按磋商文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。
7.4除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。
7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
7.6除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
8.首次响应文件的组成：
8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：
（1）磋商响应声明函
（2）报价一览表（含详细报价书）
（3）资格证明文件
（4）磋商保证金凭证
（5）技术和商务偏离表
（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料
（7）供应商提交的其他资料
（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）
9.响应文件有效期：
9.1响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表第4项，响应文件承诺的有效期不得少于磋商文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。
9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其磋商保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在有效期延长期内继续有效。
10.磋商保证金：
    10.1供应商应在参加竞争性磋商之前按竞争性磋商须知前附表第5项规定的金额、形式等要求提交磋商保证金。
    10.2磋商保证金为响应文件的重要组成部分之一。磋商保证金用于保护本次磋商活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。
10.3磋商保证金退还：
10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于磋商保证金退还的其它要求见竞争性磋商须知前附表第6项。
10.3.2质疑或投诉涉及的供应商，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。
10.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还：
(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；
(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(5)供应商在提交最后报价后要求退出磋商的；
(6)供应商假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
(7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。
    上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。
11.响应文件基本编制要求：
   11.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性磋商须知前附表第7项。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。
11.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。
11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。
   11.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合磋商文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。
12.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交：
   12.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于         之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。
   12.2供应商应当在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将不予接收。
12.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或磋商小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或磋商小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或磋商小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。
12.4供应商在磋商过程中根据磋商小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。
   12.5首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性磋商活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。
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13.评审和磋商基本准则
  13.1对所有供应商的评审和磋商，都采用相同的程序和标准。
  13.2磋商及评审过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行，磋商小组将根据供应商的响应文件，按磋商文件规定的磋商程序及评审的标准和方法进行评审、磋商，并推荐成交候选人。
14.磋商程序以及评审标准和方法
   14.1采购人将根据项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组将根据磋商文件规定的程序、评审标准和方法等内容对供应商进行评审、磋商。
14.2 在进入磋商阶段之前，磋商小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被磋商小组否决，按无效处理，不进入磋商阶段，磋商小组将告知有关供应商。
14.2.1供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求，磋商小组将否决其响应文件，按无效处理：
(1)响应文件中提供的资格证明文件不全的；
(2)响应文件未按磋商文件规定由供应商代表签字，或未按磋商文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；
(3)供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的；
(4)响应文件有效期不满足磋商文件要求的；
(5)响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交供应商合同项下的义务；（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；
(6)响应文件中附有采购人无法接受的条件的；
(7)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。
（8）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背竞争性磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位，对有实质性偏离的响应文件将不进行评估，其响应无效。
（9）凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应竞争性磋商文件要求，按无效响应处理；(1)供应商提交的是可选择的报价；(2)供应商未按规定进行响应报价或进行分项报价；(3)一个供应商不止投一个标；（4）响应文件组成不符合竞争性磋商文件要求的；(5)响应文件中提供虚假或失实资料的；(6)报价超过最高限价的；(7)供应商低于其成本的报价；(8)评审标准和方法中列明的废标条款；(9)关于串标情形的认定；(10)响应文件中附有采购人不能接受的条件；（11）响应文件存在明显不符合竞争性磋商文件的要求的内容；（12）不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性条款要求或出现竞争性磋商文件中规定的其他无效响应条款情形。
14.2.2其他情形
包：1
一般情形
	明细

	违反磋商文件中载明“响应无效”条款的规定；

	响应文件对磋商文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留；

	响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；



技术符合性
	明细

	响应文件属于磋商文件规定磋商小组应否决其响应的情形；

	不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的；

	供应商必须针对竞争性磋商文件 第三章 采购内容及要求“二、技术要求”中的各项要求提供《技术和服务要求响应表》，在《技术和服务要求响应表》中如实说明偏离情况，否则按无效响应处理。

	不满足竞争性磋商文件第三章 采购内容及要求中“二、技术要求”部分带“★”号的条款（含其子项）或注明响应无效的条款的，按无效响应处理。

	不符合《第三章 采购内容及要求》中规定的其他实质性条款要求或出现竞争性磋商文件中规定的其他无效响应条款情形的，按无效响应处理。



商务符合性
	明细

	响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

	供应商必须针对竞争性磋商文件 第三章 采购内容及要求“三、商务条件”中的各项要求提供《商务条件和其它事项响应表》，并在《商务条件和其它事项响应表》中如实说明偏离情况，否则按无效响应处理。

	供应商提供的商务条件均不得低于竞争性磋商文件“三、商务条件”要求，若负偏离则按无效响应处理。

	不符合《第三章 采购内容及要求》中规定的其他实质性条款要求或出现竞争性磋商文件中规定的其他无效响应条款情形的，按无效响应处理。



价格符合性
	明细

	供应商提交的是可选择的报价的，按无效响应处理。

	报价超过最高限价的；按无效响应处理。

	磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不能在磋商小组规定的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。



   磋商小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
  14.3磋商小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
  14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入磋商阶段。磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商过程中对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。根据采购项目的特点和需要，在磋商过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性磋商须知前附表第8项。
  14.5合格供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
  14.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的合格供应商在规定时间内提交最后报价。
  14.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。
  14.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
14.9磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评审的标准和方法详见竞争性磋商须知前附表第9项。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。如果成交候选供应商出现并列相同的评审得分，则相应处理方式按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行。
  14.10供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。
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15.授予合同的准则：
15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性磋商文件要求，能够圆满地履行合同，且被磋商小组推荐为第一成交候选人的供应商。
15.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。
16.确定成交供应商：
16.1采购人委托代理机构组织竞争性磋商采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合评分得分排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
17.成交通知:
17.1采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。
17.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交供应商对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。
18.签订合同：
18.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交供应商应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。
18.2竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订采购合同的依据和组成部分。
18.3采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
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19.询问
    19.1询问规定：采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
20.质疑
20.1质疑应在供应商在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向采购人、采购代理机构提出质疑并提供证明材料；采购人、采购代理机构在收到质疑后7个工作日内做出书面答复。针对同一采购程序环节的质疑应在质疑期限内一次性提出,提出质疑期限的计算依照下列规定办理： ①对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日起7个工作日内。②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内。对磋商开标有异议的，必须在磋商开标现场提出。③对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。
20.1.1对磋商文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。
20.1.2质疑人应提交质疑函纸质原件1份，电子版1份（word格式及盖章扫描件PDF版各一份）。
20.1.3质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加磋商的采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为单位负责人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。
②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：
a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；
a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自己合法权益等证明材料；
备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
 ⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据；
前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑做出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。
⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：
20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。
20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。
20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。
20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照有关规定进行答复。
21.投诉
  21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向磋商文件中载明的监督管理部门投诉。
  21.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
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22.采购信息公告媒体
22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。
22.2信息公告指定媒体：详见竞争性磋商须知前附表第11项。
23.监督管理部门
    23.1磋商采购活动的监督管理部门详见竞争性磋商须知前附表第12项。
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24.履约保证金
 24.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交供应商在合同签订前，按照磋商文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过成交合同金额的10%。
 24.2磋商文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交供应商无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交供应商拒绝与采购人签订合同，该成交供应商将承担违法行为的法律责任。
25.其他新增内容：
    根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性磋商须知前附表第13项。
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第三章  采购内容及要求
一、项目概况
1.本次采购项目为新立工贸公司生活区车棚项目。
2.竞争性磋商文件的内容若与国家或行业有关标准、规范有矛盾，则以国家或行业标准、规范为准，遇国家修改标准，自新标准施行之日起采用新标准。供应商务必仔细阅读竞争性磋商文件中所规定的，其中包括采购内容及要求在内的所有细则。
3.报价要求
3.1供应商在响应文件中无需提供工程量清单分项报价。注:①首次报价、最后报价时可只报总价。②最后报价即为合同签订金额。③成交后，在最高限价（控制价）的基础上，按照其最终报价的降幅系数折算，调整其最终成交的各子项的综合单价。成交供应商以最后报价为基准调整综合单价后的《工程量清单》，经采购人确认后作为本合同组成部分，与合同具有同等法律效力）。现场报价时间由磋商小组决定，供应商应充分考虑最后报价所需时间。未按前述要求进行报价的，按响应无效处理。
降幅系数=成交价格/最高限价（控制价）本项目涉及计算的部分，任一步骤皆四舍五入保留小数点后两位。
3.2供应商的首次报价和最后报价均不得超过本项目的最高限价（控制价）3752592元，若供应商的报价（首次或最后报价）高于该最高限价的按响应无效处理。若本竞争性磋商文件中有与此处描述相矛盾之处，以此处描述为准。
4.供应商应对竞争性磋商文件附件中的工程量清单及其他附件进行核对，应根据该项目的类别、难易程度、安装施工条件和复杂程度，并根据拟定的施工组织设计，施工经验与能力、现有市场价格和自身情况进行自主报价。
5.因施工地点特殊，施工时应考虑采购人企业正常车辆及行人通行，由此造成的误工和施工成本增加等风险由成交供应商自行承担，成交供应商不得再据此提出经济上的索赔等不利于采购人的行为。
二、技术要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
（一）项目建设内容及总体要求
1.施工范围及内容：具体要求详见工程量清单、图纸及招标控制价(若附件内的工程量清单的技术指标与竞争性磋商文件的“二、技术和服务要求”不一致的，以附件内的工程量清单的技术指标为准，若图纸跟工程量清单不一致的，以图纸为准）。
2.供应商须完全满足竞争性磋商文件附件（包括但不限于工程量清单和施工图纸）的所有要求，不得增减项。故供应商须在提交首次响应文件前应完成对工程量清单及图纸的核对工作。核对后的清单工程量作为完成图纸施工内容的包干数量，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行审核结算，由于工程量清单偏差引起的损失由供应商自行承担，除因采购人提出的设计变更，结算时按合同价款进行审核结算。各种因素（包含政策性调整）引起的材料价格、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素、人工费不作调整。
3.合同价格形式：本项目采用固定总价合同。供应商应充分考虑施工期间建材市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入单价。除合同约定的设计变更、项目特征不符等可调价情形外，人工费、材料费、机械费、管理费、利润等不作调整。
4.开工及延期开工
4.1成交供应商应当按照协议书约定的开工日期开工。成交供应商不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式提出延期开工的理由和要求。采购人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复成交供应商。采购人不同意延期要求或成交供应商未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
4.2因采购人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，采购人应以书面形式通知成交供应商，推迟开工日期。
5.暂停施工
采购人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求成交供应商暂停施工。成交供应商应当按采购人要求停止施工，并妥善保护已完工程。因采购人原因造成停工的，由采购人承担所发生的追加合同价款，相应顺延工期；因成交供应商原因造成停工的，由成交供应商承担发生的费用，工期不予顺延。
6.工期延误
6.1因采购人原因导致工期延误
因采购人原因导致工期延误的其他情形：如果发生工期延误，则成交供应商工期予以顺延。
7.变更
7.1变更的范围
关于变更范围的约定：施工中发生工程设计变更，成交供应商应按照采购人认可的变更设计文件，无条件进行变更施工。
7.2变更估价
关于变更估价的约定如下：
①已标价工程量清单或招标控制价有相同项目的，按照相同项目单价认定；
②已标价工程量清单或招标控制价中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
③已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由成交供应商根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息计算后，按照供应商报价的下浮比例计算变更工程项目的综合单价，并应报采购人确认，最终以采购人委托的有资质的结算审核单位审定的单价为准。
④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由成交供应商根据变更工程资料、计量规则和计价办法、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报监理人、采购人确认，最终以采购人委托的有资质的结算审核单位审定的单价为准。
成交供应商提交变更报价书的期限：成交供应商在收到变更指示或变更意向书后3个日历天内。
采购人、监理人商定或确定变更价格的期限：收到成交供应商变更报价书后的21天内。重大变更的确认时限由采购人、监理人与供应商协商确定。
7.3变更估价程序
经过审查批准后的现场签证和工程变更，成交供应商应及时编制预算，报监理人及采购人初审，并报采购人委托的有资质的招标控制价审核单位审核后予以实施，审核后金额按工程进度款支付办法与进度款同期支付，最终以采购人委托的有资质的结算审核单位审定的结果为准。
8.竣工结算的申请
竣工结算申请单应包括的内容：按《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）相关规定提交一式3套(其中一套为原始材料，含电子文档)完整的技术档案和施工管理资料，具体应满足《建设工程文件归档规范（2019年版）》GB/T 50328-2014规定。供应商应负责办理建设工程档案移交工作(向档案馆移交)及竣工归档、备案手续，采购人予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给采购人。供应商未按时交付竣工工程技术档案和施工管理资料的，采购人可不支付竣工付款。
9.本项目成交金额作为合同签订价，工程施工完毕后，实际结算价以审核后确定的价格支付。
10.本项目工程实施中采购人可根据现场实际情况，提出合理的调整变动，成交供应商须无条件配合。
（二）项目技术要求
1.工程质量要求
1.1本工程必须根据《工程施工质量验收规范》及施工图纸施工，工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的合格等级。
1.2因供应商原因工程质量达不到规定的质量等级，供应商必须按合同约定承担违约金并承担建设单位由此产生的其他损失，并在采购人或监理方要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方可交付使用。
1.3供应商应采取合理的施工组织及安全措施，严格现场管理制度，加大安全设施投入以确保施工安全，若因施工组织不合理、安全措施不合理、安全管理不到位、安全设施投入不足引起的一切后果，由供应商自行承担。供应商应加强安全管理，采取有效的安全措施，以确保第三者人身安全不受到伤害。同时，供应商应保障采购人免于承担由此可能引起的索赔、诉讼和其他一切费用等。
1.4供应商应提供良好的服务，在施工的各个阶段应事先安排好各项具体工作及采购人需要配合的工作。
1.5隐蔽工程等关键工序，采购人有权邀请第三方机构或部门进行复核或检验，如不合格，由供应商承担相应费用、工期延误责任及一切由此造成的损失。隐蔽工程每道工序须提请采购人单独进行验收。
1.6工程完成后，供应商申报验收前要提供完整、准确的竣工图纸、有关资料及相应数据文件。
1.7经采购人检查认为质量不合格时，供应商应按采购人要求进行整修和返工，由此引起的工程延误和费用供应商自负。整改完毕再次会同验收，验收至合格，验收结果经双方确认签字、加盖各自单位的公章，验收过程费用由供应商承担。
2.文明施工要求
（评审指标1）严禁在施工现场乱搭盖、乱占道，堆放材料。
（评审指标2）施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围挡，不得随意堆放占道。
（评审指标3）确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。
（评审指标4）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工团队人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。
（评审指标5）供应商必须在保证工期的前提下合理安排施工设施。供应商进入工地必须保证工地四邻建筑物的安全。
（评审指标6）供应商应根据采购人要求，随时清理施工现场，保持施工现场整洁。
（评审指标7）供应商负责安排好临时设施的规划和临时设施的搭设，负责对施工及生活临时水电、排水排污的规划及管理。
（评审指标8）认真做好施工现场的防尘防噪声工作，周末、工作日中午（12:00-14:30）晚上（19:00之后）不能进行有噪声的施工。
（评审指标9）严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
（评审指标10）供应商必须严格遵守采购人内部管理，服从采购人的管理，未经采购人同意，不得进入施工范围内以外区域。现场安全防护设施要求达到有关规定及文明安全施工要求。
3.施工要求
3.1在工程开工前，由成交供应商按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于福建省关于项目施工管理人员配备的要求。成交供应商拟投入本项目的项目班子成员均应无犯罪记录。成交供应商应为工作人员配备专业技术工具，工作人员应具有相应的执业资质（如涉及高空作业的，须具有高空作业证书等），上岗人员必须依照有关规定持证上岗，严禁无证人员操作。
3.2供应商拟投入本项目的项目负责人在工程施工期间必须每日到场。团队人员在施工期内不得随意更换，如需作出变更，需提前一周书面通知采购人，更换人员资质不得低于成交供应商响应，经采购人认可且做好工作交接后方可变更。采购人或监理人采用不定时随机检查（点名）的方法检查成交供应商施工团队人员的到位情况，如有缺岗情况，按照违约要求成交供应商进行赔付违约金。
3.3成交供应商进场后7天内成交供应商应提交项目开工相关材料。
3.4供应商应遵守采购人的管理制度，施工注意事项：
3.4.1采购人企业周围区域，施工不得影响工作人员正常上下班及周围群众的出行。
3.4.2当天施工后的建筑垃圾应及时清理。施工围挡做法:应采用干净、整洁的彩钢板固定在金属骨架上，高度不低于1.8米，围挡应安全牢固，外观与所在周边建筑体相协调。具体围挡安装范围应根据现场实际情况并按采购人要求设置。此项费用已包含在招标控制价的总价措施费中，不再另行计费。
3.5供应商须负责将各项设施、材料按合同签订的具体要求、具体数量、具体时间地点运送到最终目的地。
3.6供应商进场施工前所购买的所有材料包括品牌、数量、质量、单价等须经采购人一同到施工现场验收确认同意后方可施工。
3.7未经采购人验收认可擅自购买材料施工的，采购人有权要求进行整改，且不予将其费用列入结算。
3.8供应商负责组织专业技术人员进行场内施工，采购人应提供必需的基本条件和专人配合，保证各项改造工作顺利进行。
3.9供应商须具备良好的技术支持能力和快速应急响应能力。
3.10供应商应在合同签订时，向采购人提供项目进度计划表。
3.11所有材料、设备应经采购人认可后方可使用。材料进场时，供应商必须提供产品合格证、检测报告等必要的证书，经过采购人验审后，方可进场使用，否则，采购人有权责令成交供应商更换，直至材料及设备符合竞争性磋商文件以及响应承诺的要求，所造成的损失由供应商负责。在缺陷责任期内，若经采购人确认材料质量或规格与合同约定不符，或材料存在缺陷（含潜在缺陷、使用不合格原材料等情形），供应商须承担全部责任，并承担由此产生的经济损失。采购人有权从履约保证金中扣除相应款项，不足部分可继续追偿。
4.工程竣工
4.1供应商必须按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工。
4.2因供应商原因不能按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工的，供应商承担违约责任。
4.3工程保修期按工程通过完工验收后、移交给采购人之日起算。
4.4项目验收：项目完成要通知采购人对项目进行验收。供应商需根据采购人提出的合理要求进行整改。
5.关于项目负责人在施工现场的时间要求：项目施工期间，项目经理须按照采购人的考勤制度出勤，未经批准，不得擅自离开施工现场。供应商在成交后应当按照施工现场管理需要配备相应管理人员，除项目负责人及技术负责人外配置的相应管理人员的人数不得低于福建省关于项目施工管理人员配备的要求。
★以上‘技术要求’中，所有未标注‘（评审指标）’的条款均为本项目基本要求，为不允许负偏离的实质性要求，若有负偏离则按无效响应处理。标注‘（评审指标）’的条款将在技术部分作为评审指标进行评分，其偏离不影响响应有效性，但会影响相应分值。
三、商务条件（以下条款均不允许负偏离，否则按无效响应处理）
1、交付地点：福建省三明市永安市燕北街道大洲后26号采购人指定地点。
2、交付时间：以总监理工程师签发并经采购人批准的开工令载明的开工日期起240个日历天内施工完毕并验收合格。
3、交付条件：符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：10%。说明：履约保证金金额为合同总金额的10%，成交供应商在签订采购合同前以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函(有效期覆盖本项目合同期的，不可撤销的见索即付保函)等非现金形式向采购人缴交。履约保证金在合同约定全部事项履行完毕（含缺陷责任期），经采购人确认双方无未了事项后，成交供应商凭采购合同、履约保证金证明、相关单据及书面申请，采购人在收到相关材料后10个工作日内予以无息退还。
5、是否邀请供应商参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	1、期次1，说明：采购人及成交供应商按国家颁布的《工程施工及验收规范》和《工程质量检验评定标准》进行验收，并及时按有关规定办理交工验收手续，不合格工程不准交工。质量等级由采购人按验收规范认定。


7、支付方式
项目按月支付工程进度款，成交供应商提出申请后，工程进度款按照当月监理确认的实际完成工程量的80%以银行转账方式支付，当工程竣工验收合格后，工程款付至合同签订金额的80%；工程结算审核完成并报批完成，成交供应商提供全部增值税专用发票后，工程款付至结算审定造价的100%；工程进度款全部以银行转账形式支付。成交供应商支取工程进度款前应提交同等金额的增值税专用发票，否则采购人有权不予支付进度款。
注：因成交供应商提供的材料不全或有误造成延期支付的，延期责任由成交供应商自行承担。
8、维保服务要求
8.1本项目缺陷责任期为自工程竣工验收合格之日起2年（防水部分保修期5年）。如遇到紧急情况，成交供应商应在接到采购人通知后2小时内须给予明确的答复，成交供应商应当在接到修理通知之日起24小时内派人修理。
8.2在缺陷责任期后，因成交供应商偷工减料或使用不合格材料而造成工程质量不合格时，采购人有权无限期追溯违约责任。
8.3在施工期间及缺陷责任期，任何缺陷的修正与弥补，均是成交供应商的责任。
8.4在维保期结束前，须由成交供应商代表和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由成交供应商负责修理或更换。在修复之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告采购人。
8.5维保期内上述内容产生的一切费用由成交供应商承担，费用包含在报价总价内。
9、施工组织设计
9.1成交供应商应按约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交采购人。采购人在收到进度计划期七天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
9.2成交供应商必须按采购人确认的进度计划组织施工，接受采购人对进度的检查、监督。
10、验收标准及方法
10.1验收标准：成交供应商必须按照工程量清单及施工图纸设计要求和操作规程进行施工。双方按国家颁布的《工程施工及验收规范》和《工程质量检验评定标准》进行验收，并及时按有关规定办理交工验收手续，不合格工程不准交工。质量等级由采购人按验收规范认定。
10.2施工完成后由采购人专人验收，必须达到竞争性磋商文件及采购人设定的标准。若未能达到该标准，则不予以验收，并对存在的问题及时进行整改。
10.3验收要求：工程验收时由采购人组织相关职能部门进行，若有需要，采购人可请第三方有资质专业机构参与验收（费用包含在竞争性磋商文件报价中），验收合格后成交供应商向采购人办理移交手续，在采购人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由成交供应商承担。验收过程中有发现不符合国家相关标准的，成交供应商应负相关法律责任。
10.4除本采购文件另有明确规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但本采购文件未列明的情形，则成交供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。成交后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。
11、违约责任
11.1除不可抗力原因，因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订的，视为成交供应商违约，采购人将不予退还其磋商保证金。如已缴纳履约保证金的，采购人将不予退还履约保证金。列入不良行为记录名单，并上报上级部门。如磋商保证金或履约保证金（若有）不能弥补成交供应商违约对采购人造成损失的，采购人保留追究成交供应商相应责任的权利。
11.2在签订采购合同之后，因成交供应商任何违约行为导致本采购合同无法正常继续履行或提前终止或未按合同有关规定履行其义务或除不可抗力原因成交供应商要求解除合同的或者终止合同的，均视为成交供应商违约，采购人将不予退还履约保证金。列入不良行为记录名单，并上报上级部门。如履约保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成损失的，采购人保留追究成交供应商相应责任的权利。
11.3如发现本项目供应商存在串通投标的情形，采购人将不予退还其磋商保证金。如成交供应商已缴纳履约保证金的，采购人不予退还其履约保证金，且已签订合同的终止合同。列入不良行为记录名单，并上报上级部门。如磋商保证金或履约保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成损失的，采购人保留追究成交供应商相应责任的权利。
11.4工程开工前，拟派出的施工现场管理人员未全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，采购人有权终止合同并按违约追究成交供应商责任。
11.5工程开工后，除不可抗力外,成交供应商擅自变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向采购人交纳2万元违约金；其他人员每人每次向采购人交纳1万元违约金。
11.6成交供应商在首次开工时不能按期组织人员到位，采购人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由成交供应商承担。
11.7一般施工人员在施工过程中需遵守相关监管规定，如因未遵守相关规定而收到督查通知单或安全隐患整改通知单，每次向采购人交纳1000元违约金。
11.8若成交供应商未能按合同规定的时间按时交付工程的（不可抗力除外），在成交供应商书面同意支付延期交付违约金的条件下，采购人有权选择同意延长交付期还是不予延长交付期，采购人同意延长交付期的，延期交付的时间由双方另行确定。延期交付违约金的采购人有权从未支付的合同价款中扣除。因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天支付1000元人民币的违约金，违约金限额为合同价款的10%，由采购人直接从工程款中扣抵。逾期两个月未竣工的，经协商未果，合同自行终止。成交供应商需确保已完成的施工成果并退场，涉及的采购材料、货物，施工人员工费等自行解决。由于采购人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加工作量（以采购人的书面文件为准）导致成交供应商未能按合同规定的时间按时交付工程的，采购人应同意延长交付期。
11.9成交供应商进入采购人厂区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和安全规定，服从采购人工作人员指挥，不得违规传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现且经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并向采购人支付20000元违约金。发生二次（含）以上违规行为或造成严重后果的，采购人有权单方面解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商还应承担相应的法律责任。
11.10因成交供应商原因，工程质量达不到合同约定的标准，成交供应商应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由成交供应商承担。
11.11合同签订后，如果成交供应商擅自中途停止或解除合同，或者因成交供应商违约导致采购人解除合同的，采购人有权不予退还履约保证金，并可进一步提出追索和索赔，要求成交供应商赔偿由此造成的全部损失。
11.12合同项目经验收不合格的，因成交供应商造成的返工、整改等所涉及的费用及延误工期给采购人造成的损失均由成交供应商承担。
11.13采购人或监理人采用不定时随机检查（点名）的方法检查成交供应商施工管理人员的到位情况。如采购人或监理人发现成交供应商施工管理人员缺岗，且未向采购人或监理人事先书面报告并获得书面同意的：项目负责人或技术负责人缺岗的，按每人次1000元人民币承担违约金，在项目工期内累计缺岗5次以上（不含5次）的，采购人有权终止合同并不予退还履约保证金。
11.14成交供应商逾期或拒不提供质量保修服务，采购人可请第三方进行维修，所产生的费用由成交供应商承担，采购人有权从履约保证金中直接扣除。
11.15因成交供应商原因发生质量事故、安全事故的，由成交供应商承担事故全部赔偿责任，成交供应商还应承担相应的违约责任。同时，采购人有权终止合同，给采购人造成损失的，还应承担赔偿责任。
11.16除上述具体违约情形外，成交供应商出现违反采购文件、成交供应商响应文件要求的其他行为，每发现一次需承担违约金1000元。	
11.17在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等，采购人有权从未付款项或履约保证金中直接扣除。
12、违约终止合同
供应商出现以下情形之一的，采购人有权向供应商发出书面解约通知，终止全部或部分协议，同时采购人有权不予退还履约保证金：
12.1在磋商过程中以违反法律、法规、规章、竞争性磋商文件规定的方法获得成交的。
12.2非因不可抗力停止履行合同的。
12.3收到采购人的违约通知书之日起，30天内未履行违约责任的。
12.4供应商无故拒绝履行本合同的。
12.5供应商未能履行协议项下的任何其它义务，或因供应商任何违约行为导致本合同无法正常继续履行的。
12.6其他严重损害采购人利益，导致协议难以继续履行的情形。
13、违约终止合同
在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除，采购人不承担违约责任。
14、诉讼相关费用承担
若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。
15、不可抗力
15.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
15.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
16、专利权及知识产权
成交供应商须保障采购人在使用该货物、服务、工程或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。
17、保密条款
17.1成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、工作人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密协议》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。
17.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。
17.3本条款不因合同届满或解除而失效。
18、廉政条款
供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。
19、合同纠纷处理方式
19.1采购人与成交供应商必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，可提起诉讼，约定诉讼管辖由采购人所在地人民法院管辖。
19.2本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认，补充协议与原合同或旧协议有矛盾，以新约定协议为准。
四、其他事项
1、除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、本合同包所含项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，且成交供应商必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。
3、本磋商文件未尽事项，受建设工程和有关法律、法规、规章及相关规范性文件约束。
4、本项目的同类型项目是指建筑工程和装修工程，装修工程包含修缮类和改造类工程。
[bookmark: _Toc11193]
第四章  合同主要条款及格式
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等相关法律法规。
2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合磋商文件第四章规定填列相应内容。如果双方使用磋商文件第四章已有规定的条款及格式，双方均不得对规定进行变更或调整；磋商文件第四章未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。
3.本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。
甲方： ___________
住所地： ___________
联系人： ___________
联系电话：___________
传真：___________
电子邮箱：___________

 乙方： ___________
 住所地： ___________
 联系人：___________
 联系电话：___________
 传真：___________
 电子邮箱：___________
根据项目编号为________ 的 ___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：
一、合同组成部分
1.1本合同条款及附件；
1.2竞争性磋商文件及其附件、补充文件；
1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；
1.4其他文件：工程量清单、图纸、招标控制价。
二、合同标的
	采购包
	品目名称/品目编码
	标的名称
	数量
	项目负责人执业信息
	备注

	1
	
	
	1项
	
	


三、合同总金额
合同总金额为人民币大写：      元（￥      ）。
四、交付地点、时间、条件
[bookmark: OLE_LINK7]4.1交付地点：福建省三明市永安市燕北街道大洲后26号。
4.2交付时间：以总监理工程师签发并经甲方批准的开工令载明的开工日期起240个日历天内施工完毕并验收合格。
4.3交付条件：符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。
五、项目概况
1.竞争性磋商文件的内容若与国家或行业有关标准、规范有矛盾，则以国家或行业标准、规范为准，遇国家修改标准，自新标准施行之日起采用新标准。
2.因施工地点特殊，施工时应考虑甲方企业正常车辆及行人通行，由此造成的误工和施工成本增加等风险由乙方自行承担，乙方不得再据此提出经济上的索赔等不利于甲方的行为。
六、合同标的应符合竞争性磋商文件、乙方响应文件的规定或根据各行业规范、标准等要求约定，具体如下：
（一）项目建设内容及总体要求
1.施工范围及内容：具体要求详见工程量清单、图纸及招标控制价(若附件内的工程量清单的技术指标与竞争性磋商文件的“二、技术和服务要求”不一致的，以附件内的工程量清单的技术指标为准，若图纸跟工程量清单不一致的，以图纸为准）。
2.乙方须完全满足竞争性磋商文件附件（包括但不限于工程量清单和施工图纸）的所有要求，不得增减项。故乙方须在提交首次响应文件前应完成对工程量清单及图纸的核对工作。核对后的清单工程量作为完成图纸施工内容的包干数量，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行审核结算，由于工程量清单偏差引起的损失由乙方自行承担，除因甲方提出的设计变更，结算时按合同价款进行审核结算。各种因素（包含政策性调整）引起的材料价格、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素、人工费不作调整。
3.合同价格形式：本项目采用固定总价合同。乙方应充分考虑施工期间建材市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入单价。除合同约定的设计变更、项目特征不符等可调价情形外，人工费、材料费、机械费、管理费、利润等不作调整。
4.开工及延期开工
4.1乙方应当按照协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
4.2因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。
5.暂停施工
甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
6.工期延误
6.1因甲方原因导致工期延误
因甲方原因导致工期延误的其他情形：如果发生工期延误，则乙方工期予以顺延。
7.变更
7.1变更的范围
关于变更范围的约定：施工中发生工程设计变更，乙方应按照甲方认可的变更设计文件，无条件进行变更施工。
7.2变更估价
关于变更估价的约定如下：
①已标价工程量清单或招标控制价有相同项目的，按照相同项目单价认定；
②已标价工程量清单或招标控制价中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
③已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由乙方根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息计算后，按照乙方报价的下浮比例计算变更工程项目的综合单价，并应报甲方确认，最终以甲方委托的有资质的结算审核单位审定的单价为准。
④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由乙方根据变更工程资料、计量规则和计价办法、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报监理人、甲方确认，最终以甲方委托的有资质的结算审核单位审定的单价为准。
乙方提交变更报价书的期限：乙方在收到变更指示或变更意向书后3个日历天内。
甲方、监理人商定或确定变更价格的期限：收到乙方变更报价书后的21天内。重大变更的确认时限由甲方、监理人与乙方协商确定。
7.3变更估价程序
经过审查批准后的现场签证和工程变更，乙方应及时编制预算，报监理人及甲方初审，并报甲方委托的有资质的招标控制价审核单位审核后予以实施，审核后金额按工程进度款支付办法与进度款同期支付，最终以甲方委托的有资质的结算审核单位审定的结果为准。
8.竣工结算的申请
竣工结算申请单应包括的内容：按《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）相关规定提交一式3套(其中一套为原始材料，含电子文档)完整的技术档案和施工管理资料，具体应满足《建设工程文件归档规范（2019年版）》GB/T 50328-2014规定。乙方应负责办理建设工程档案移交工作(向档案馆移交)及竣工归档、备案手续，甲方予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给甲方。乙方未按时交付竣工工程技术档案和施工管理资料的，甲方可不支付竣工付款。
9.本项目成交金额作为合同签订价，工程施工完毕后，实际结算价以审核后确定的价格支付。
10.本项目工程实施中甲方可根据现场实际情况，提出合理的调整变动，乙方须无条件配合。
（二）项目技术要求
1.工程质量要求
1.1本工程必须根据《工程施工质量验收规范》及施工图纸施工，工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的合格等级。
1.2因乙方原因工程质量达不到规定的质量等级，乙方必须按合同约定承担违约金并承担建设单位由此产生的其他损失，并在甲方或监理方要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方可交付使用。
1.3乙方应采取合理的施工组织及安全措施，严格现场管理制度，加大安全设施投入以确保施工安全，若因施工组织不合理、安全措施不合理、安全管理不到位、安全设施投入不足引起的一切后果，由乙方自行承担。乙方应加强安全管理，采取有效的安全措施，以确保第三者人身安全不受到伤害。同时，乙方应保障甲方免于承担由此可能引起的索赔、诉讼和其他一切费用等。
1.4乙方应提供良好的服务，在施工的各个阶段应事先安排好各项具体工作及甲方需要配合的工作。
1.5隐蔽工程等关键工序，甲方有权邀请第三方机构或部门进行复核或检验，如不合格，由乙方承担相应费用、工期延误责任及一切由此造成的损失。隐蔽工程每道工序须提请甲方单独进行验收。
1.6工程完成后，乙方申报验收前要提供完整、准确的竣工图纸、有关资料及相应数据文件。
1.7经甲方检查认为质量不合格时，乙方应按甲方要求进行整修和返工，由此引起的工程延误和费用乙方自负。整改完毕再次会同验收，验收至合格，验收结果经双方确认签字、加盖各自单位的公章，验收过程费用由乙方承担。
2.文明施工要求
2.1严禁在施工现场乱搭盖、乱占道，堆放材料。
2.2施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围挡，不得随意堆放占道。
2.3确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。
2.4施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工团队人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。
2.5乙方必须在保证工期的前提下合理安排施工设施。乙方进入工地必须保证工地四邻建筑物的安全。
2.6乙方应根据甲方要求，随时清理施工现场，保持施工现场整洁。
2.7乙方负责安排好临时设施的规划和临时设施的搭设，负责对施工及生活临时水电、排水排污的规划及管理。
2.8认真做好施工现场的防尘防噪声工作，周末、工作日中午（12:00-14:30）晚上（19:00之后）不能进行有噪声的施工。
2.9严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2.10乙方必须严格遵守甲方内部管理，服从甲方的管理，未经甲方同意，不得进入施工范围内以外区域。现场安全防护设施要求达到有关规定及文明安全施工要求。
3.施工要求
3.1在工程开工前，由乙方按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于福建省关于项目施工管理人员配备的要求。乙方拟投入本项目的项目班子成员均应无犯罪记录。乙方应为工作人员配备专业技术工具，工作人员应具有相应的执业资质（如涉及高空作业的，须具有高空作业证书等），上岗人员必须依照有关规定持证上岗，严禁无证人员操作。
3.2乙方拟投入本项目的项目负责人在工程施工期间必须每日到场。团队人员在施工期内不得随意更换，如需作出变更，需提前一周书面通知甲方，更换人员资质不得低于乙方响应，经甲方认可且做好工作交接后方可变更。甲方或监理人采用不定时随机检查（点名）的方法检查乙方施工团队人员的到位情况，如有缺岗情况，按照违约要求乙方进行赔付违约金。
3.3乙方进场后7天内乙方应提交项目开工相关材料。
3.4乙方应遵守甲方的管理制度，施工注意事项：
3.4.1甲方企业周围区域，施工不得影响工作人员正常上下班及周围群众的出行。
3.4.2当天施工后的建筑垃圾应及时清理。施工围挡做法:应采用干净、整洁的彩钢板固定在金属骨架上，高度不低于1.8米，围挡应安全牢固，外观与所在周边建筑体相协调。具体围挡安装范围应根据现场实际情况并按甲方要求设置。此项费用已包含在招标控制价的总价措施费中，不再另行计费。
3.5乙方须负责将各项设施、材料按合同签订的具体要求、具体数量、具体时间地点运送到最终目的地。
3.6乙方进场施工前所购买的所有材料包括品牌、数量、质量、单价等须经甲方一同到施工现场验收确认同意后方可施工。
3.7未经甲方验收认可擅自购买材料施工的，甲方有权要求进行整改，且不予将其费用列入结算。
3.8乙方负责组织专业技术人员进行场内施工，甲方应提供必需的基本条件和专人配合，保证各项改造工作顺利进行。
3.9乙方须具备良好的技术支持能力和快速应急响应能力。
3.10乙方应在合同签订时，向甲方提供项目进度计划表。
3.11所有材料、设备应经甲方认可后方可使用。材料进场时，乙方必须提供产品合格证、检测报告等必要的证书，经过甲方验审后，方可进场使用，否则，甲方有权责令乙方更换，直至材料及设备符合竞争性磋商文件以及响应承诺的要求，所造成的损失由乙方负责。在缺陷责任期内，若经甲方确认材料质量或规格与合同约定不符，或材料存在缺陷（含潜在缺陷、使用不合格原材料等情形），乙方须承担全部责任，并承担由此产生的经济损失。甲方有权从履约保证金中扣除相应款项，不足部分可继续追偿。
4.工程竣工
4.1乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
4.2因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。
4.3工程保修期按工程通过完工验收后、移交给甲方之日起算。
4.4项目验收：项目完成要通知甲方对项目进行验收。乙方需根据甲方提出的合理要求进行整改。
5. 关于项目负责人在施工现场的时间要求：项目施工期间，项目经理须按照甲方的考勤制度出勤，未经批准，不得擅自离开施工现场。乙方在成交后应当按照施工现场管理需要配备相应管理人员，除项目负责人及技术负责人外配置的相应管理人员的人数不得低于福建省关于项目施工管理人员配备的要求，拟派出的施工现场管理人员应全部通过福建省工程项目建设监管系统备案。
七、是否邀请供应商验收：不邀请供应商验收。
八、履约验收方式：甲方及乙方按国家颁布的《工程施工及验收规范》和《工程质量检验评定标准》进行验收，并及时按有关规定办理交工验收手续，不合格工程不准交工。质量等级由甲方按验收规范认定。
九、合同支付方式：
项目按月支付工程进度款，乙方提出申请后，工程进度款按照当月监理确认的实际完成工程量的80%以银行转账方式支付（即人民币：元），当工程竣工验收合格后，工程款付至合同金额的80%（即人民币：元）；工程结算审核完成并报批完成，乙方提供全部增值税专用发票后，工程款付至结算审定造价的100%（即人民币：元）；工程进度款全部以银行转账形式支付。乙方支取工程进度款前应提交同等金额的增值税专用发票，否则甲方有权不予支付进度款。
注：因乙方提供的材料不全或有误造成延期支付的，延期责任由乙方自行承担。
十、履约保证金：缴纳, 本项目履约保证金为合同金额的10%。
说明：履约保证金金额为合同总金额的10%（即人民币：元），乙方在签订采购合同前以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函(有效期覆盖本项目合同期的，不可撤销的见索即付保函)等非现金形式向甲方缴交。履约保证金在合同约定全部事项履行完毕（含缺陷责任期），经甲方确认双方无未了事项后，乙方凭采购合同、履约保证金证明、相关单据及书面申请，甲方在收到相关材料后10个工作日内予以无息退还。
十一、维保服务要求
11.1本项目缺陷责任期为自工程竣工验收合格之日起2年（防水部分保修期5年）。如遇到紧急情况，乙方应在接到甲方通知后2小时内须给予明确的答复，乙方应当在接到修理通知之日起24小时内派人修理。
11.2在缺陷责任期后，因乙方偷工减料或使用不合格材料而造成工程质量不合格时，甲方有权无限期追溯违约责任。
11.3在施工期间及缺陷责任期，任何缺陷的修正与弥补，均是乙方的责任。
11.4在维保期结束前，须由乙方代表和甲方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理或更换。在修复之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告甲方。
11.5维保期内上述内容产生的一切费用由乙方承担，费用包含在报价总价内。
十二、施工组织设计
12.1乙方应按约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交甲方。甲方在收到进度计划期七天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
12.2乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。
十三、验收标准及方法
13.1验收标准：乙方必须按照工程量清单及施工图纸设计要求和操作规程进行施工。双方按国家颁布的《工程施工及验收规范》和《工程质量检验评定标准》进行验收，并及时按有关规定办理交工验收手续，不合格工程不准交工。质量等级由甲方按验收规范认定。
13.2施工完成后由甲方专人验收，必须达到竞争性磋商文件及甲方设定的标准。若未能达到该标准，则不予以验收，并对存在的问题及时进行整改。
13.3验收要求：工程验收时由甲方组织相关职能部门进行，若有需要，甲方可请第三方有资质专业机构参与验收（费用包含在竞争性磋商文件报价中），验收合格后乙方向甲方办理移交手续，在甲方安装现场进行最终检验所发生的一切费用由乙方承担。验收过程中有发现不符合国家相关标准的，乙方应负相关法律责任。
13.4除本采购文件另有明确规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但本采购文件未列明的情形，则乙方应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。成交后应向甲方提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则甲方有权视为验收不合格。
十四、违约责任
14.1除不可抗力原因，因乙方原因造成采购合同无法按时签订的，视为乙方违约，甲方将不予退还其磋商保证金。如已缴纳履约保证金的，甲方将不予退还履约保证金。列入不良行为记录名单，并上报上级部门。如磋商保证金或履约保证金（若有）不能弥补乙方违约对甲方造成损失的，甲方保留追究乙方相应责任的权利。
14.2在签订采购合同之后，因乙方任何违约行为导致本采购合同无法正常继续履行或提前终止或未按合同有关规定履行其义务或除不可抗力原因乙方要求解除合同的或者终止合同的，均视为乙方违约，甲方将不予退还履约保证金。列入不良行为记录名单，并上报上级部门。如履约保证金不能弥补乙方违约对甲方造成损失的，甲方保留追究乙方相应责任的权利。
14.3如发现本项目乙方存在串通投标的情形，甲方将不予退还其磋商保证金。如乙方已缴纳履约保证金的，甲方不予退还其履约保证金，且已签订合同的终止合同。列入不良行为记录名单，并上报上级部门。如磋商保证金或履约保证金不能弥补乙方违约对甲方造成损失的，甲方保留追究乙方相应责任的权利。
14.4工程开工前，拟派出的施工现场管理人员未全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，甲方有权终止合同并按违约追究乙方责任。
14.5工程开工后，除不可抗力外,乙方擅自变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向甲方交纳2万元违约金；其他人员每人每次向甲方交纳1万元违约金。
14.6乙方在首次开工时不能按期组织人员到位，甲方有权终止合同，所造成的全部责任和损失由乙方承担。
14.7一般施工人员在施工过程中需遵守相关监管规定，如因未遵守相关规定而收到督查通知单或安全隐患整改通知单，每次向甲方交纳1000元违约金。
14.8若乙方未能按合同规定的时间按时交付工程的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交付违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交付期还是不予延长交付期，甲方同意延长交付期的，延期交付的时间由双方另行确定。延期交付违约金的甲方有权从未支付的合同价款中扣除。因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天支付1000元人民币的违约金，违约金限额为合同价款的10%，由甲方直接从工程款中扣抵。逾期两个月未竣工的，经协商未果，合同自行终止。乙方需确保已完成的施工成果并退场，涉及的采购材料、货物，施工人员工费等自行解决。由于甲方的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加工作量（以甲方的书面文件为准）导致乙方未能按合同规定的时间按时交付工程的，甲方应同意延长交付期。
14.9乙方进入甲方厂区的工作人员必须遵守甲方的工作制度和安全规定，服从甲方工作人员指挥，不得违规传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现且经核查属实的，乙方须马上更换工作人员，并向甲方支付20000元违约金。发生二次（含）以上违规行为或造成严重后果的，甲方有权单方面解除合同并不予退还履约保证金，乙方还应承担相应的法律责任。
14.10因乙方原因，工程质量达不到合同约定的标准，乙方应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由乙方承担。
14.11合同签订后，如果乙方擅自中途停止或解除合同，或者因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权不予退还履约保证金，并可进一步提出追索和索赔，要求乙方赔偿由此造成的全部损失。
14.12合同项目经验收不合格的，因乙方造成的返工、整改等所涉及的费用及延误工期给甲方造成的损失均由乙方承担。
14.13甲方或监理人采用不定时随机检查（点名）的方法检查乙方施工管理人员的到位情况。如甲方或监理人发现乙方施工管理人员缺岗，且未向甲方或监理人事先书面报告并获得书面同意的：项目负责人或技术负责人缺岗的，按每人次1000元人民币承担违约金，在项目工期内累计缺岗5次以上（不含5次）的，甲方有权终止合同并不予退还履约保证金。
14.14乙方逾期或拒不提供质量保修服务，甲方可请第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担，甲方有权从履约保证金中直接扣除。
14.15因乙方原因发生质量事故、安全事故的，由乙方承担事故全部赔偿责任，乙方还应承担相应的违约责任。同时，甲方有权终止合同，给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
14.16除上述具体违约情形外，乙方出现违反采购文件、乙方响应文件要求的其他行为，每发现一次需承担违约金1000元。	
14.17在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等，甲方有权从未付款项或履约保证金中直接扣除。
十五、违约终止合同
乙方出现以下情形之一的，甲方有权向乙方发出书面解约通知，终止全部或部分协议，同时甲方有权不予退还履约保证金：
15.1在磋商过程中以违反法律、法规、规章、竞争性磋商文件规定的方法获得成交的。
15.2非因不可抗力停止履行合同的。
15.3收到甲方的违约通知书之日起，30天内未履行违约责任的。
15.4乙方无故拒绝履行本合同的。
15.5乙方未能履行协议项下的任何其它义务，或因乙方任何违约行为导致本合同无法正常继续履行的。
15.6其他严重损害甲方利益，导致协议难以继续履行的情形。
十六、违约终止合同
在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，甲方须提前30日通知乙方终止合同，因此造成的合同解除，甲方不承担违约责任。
十七、诉讼相关费用承担
若因乙方未履行合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担赔偿责任。
十八、不可抗力
18.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
18.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
十九、专利权及知识产权
乙方须保障甲方在使用该货物、服务、工程或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。
二十、保密条款
20.1乙方应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的甲方的财务、技术、产品信息、工作人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密协议》；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制甲方任何信息，不违规留存采购方任何资料。
20.2乙方违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担赔偿责任。
20.3本条款不因合同届满或解除而失效。
二十一、廉政条款
乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。
二十二、合同纠纷处理方式
22.1甲方与乙方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，可提起诉讼，约定诉讼管辖由甲方所在地人民法院管辖。
22.2本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认，补充协议与原合同或旧协议有矛盾，以新约定协议为准。         
二十三、通知与送达
甲方确认其送达地址为：            ，联系方式为：            ；邮箱：        。
乙方确认其送达地址为：            ，联系方式为：            ；邮箱：        。以上合同约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。
送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。
二十四、其他约定
20.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
20.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
20.3本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，具有同等效力。
20.4其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。
（以下无正文）
二十五、合同附件


   甲方（采购人）：
法定（授权）代表人
纳税人识别号：
开户银行：
银行账号：
乙方（中标或成交供应商）：
法定（授权）代表人：
纳税人识别号：
开户银行：
银行账号：
签订地点：__________________
签订日期：___年___月___日 
[bookmark: _Toc29385]
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第五章  首次响应文件格式
 
编制说明
 1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。 
 
 
 



福建省永安市新立工贸有限责任公司
竞争性磋商


响应文件
（首次）



项目名称：                     
项目编号：                                     
采购包：                                    






供应商名称：                                    
日      期：                                    

 


目  录


附件1：磋商响应声明函
附件2：报价一览表（含详细报价书）
附件3：资格证明文件
附件4：磋商保证金凭证
附件5：技术和商务偏离表
附件6：相关技术、商务、服务响应承诺及资料
附件7：供应商提交的其他资料
附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

 


附件1          磋商响应声明函
致：（采购人或采购代理机构）
1.根据贵方为　　　　    　　　　　项目（项目编号）:　　　　　　　　    　的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表    （全名、职务）经正式授权并代表的供应商    （供应商名称、地址）提交包含下述内容的首次响应纸质文件正本　　套，副本　　套及电子文档　　套。
（1）响应函
（2）报价一览表（含详细报价书）
（3）资格证明文件
（4）磋商保证金凭证
（5）技术和商务偏离表
（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料
（7）供应商提交的其他资料
（8）按照磋商文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）
2.据此函，我方宣布响应承诺如下：
2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。
2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。
2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表第4项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。
2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金，磋商保证金有效期与响应文件有效期一致，我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况，则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。
2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。
2.7我方承诺响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求

通信地址:　　　　　　　　　　　
邮编：　　　　　　传真号：　　　　　　
联系电话（固定电话和移动电话）：　　　　　　　　
供应商代表：　　（签字）　　
供应商代表电子信箱：　　　　　　　　
供应商：　　（全称并加盖公章）　　
日期：　　年　　月　　日

 


附件2      报价一览表
供应商名称：（全称并加公章）               项目编号∶          
	采购包
	采购标的
	服务时间
	报价金额
	磋商保证金

	1
	
	
	
	

	采购包（）投标总价：             （大写）             （小写）。




供应商代表签字：                                          
日期：                              
 


附件2-1     详细报价书（若有）
格式自拟

 


附件3      资格证明文件
附件3-1   参加竞争性磋商的声明函
致：（采购人或采购代理机构）
1、关于贵方　　年　　月　　日项目（项目编号:                    ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。
2、供应商的基本概况：
2.1供应商单位名称：　　　　　　
2.2注册地址 　　　　　　　　
2.3单位负责人姓名：　　　　 性别：　 　年龄：  　　职务：  　　　　。
备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。
对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。



供应商代表：　　　　（签字）
供应商名称：　　　　（全称并加盖公章）　　　　
日期：　　　年　　月　　日

 


附件3-2  供应商的资格声明
致：（采购人或采购代理机构）
1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。
	对供应商的要求
	供应商对是否符合要求做如实声明

	（1）具有独立承担民事责任的能力
	    

	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	    

	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	    

	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	    

	（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	    

	（6）法律、行政法规规定的其他条件。
	    

	磋商文件对合格供应商的一般规定
	供应商对是否违反一般规定做如实声明

	供应商除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。
	    

	为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。
	    

	列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息的供应商，不得参加采购活动。
	    


2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。
备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
供应商代表：　　　　（签字）
供应商名称：　　　　（全称并加盖公章）　　　　
日期：　　年　　月　　日
附件3-3   单位负责人授权书


致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。供应商代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）



单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
供应商代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　

授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：　　　　　　　　　　

接受授权方
供应商代表签字：　　　　　　　　　　
签署日期：　　年　　月　　日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

 



要求：真实、有效、清晰
※注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。。
4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件 


附件3-4  营业执照等证明文件
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。


※注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。


供应商代表　　　　　（签字）
供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日

 

附件3-5   财务状况报告
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）供应商提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体、民办非企单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。


※注意事项：
1、上文提供财务报告、资信证明、担保函共三大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述三大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。
2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件（提供资信证明复印件即可，无论其是否注明“复印无效”等相关内容）。
3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表　　　　　（签字）
供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日



附件3-6  依法缴纳税收证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳税收的供应商
（  ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法减免税收的供应商
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。


※注意
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。
2.3若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

供应商代表　　　　　（签字）
供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
                    附件3-7  依法缴纳社会保障资金证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳社会保障资金的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商
（）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。


※注意
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。
2.3若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

供应商代表　　　　　（签字）
供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
 


附件3-8  具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料
声明函
致：（采购人或采购代理机构）
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。


※注意：
1.磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。。
2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。
3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。


供应商代表　　　　　（签字）
供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日

 


附件3-9  信用记录查询结果
1、由磋商小组通过网站查询并打印供应商的信用记录。
2、经查询，供应商参加本项目采购活动(响应文件递交截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
3、供应商应了解自身的信用记录情况。当供应商受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，供应商应在电子响应文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

 


附件3-10  联合体协议
（接受联合体的项目使用）
致：（采购人或采购代理机构）
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　　）的响应磋商。现就联合体参加本项目响应磋商的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；
……
二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：
1.牵头方（全称）的合同金额占合同总额的　　%；
2.成员方：
2.1（成员1的全称）的合同金额占合同总额的　　%；
……
三、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目响应的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出供应商代表、提交电子响应文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，供应商代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理磋商保证金事宜。
3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
四、若成交，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、本协议自签署之日起生效，采购合同履行完毕后自动失效。
六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子响应文件中提交一份。
（以下无正文）
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
……
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
签署日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、采购文件接受联合体响应且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
4、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

 
附件3-11     参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：（采购人或采购代理机构）
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此申明。

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 


附件3-12  其它资格证明文件
（若有）
1、 采购文件规定的特定条件可在此项下提供。
2、 供应商认为应提交的其他材料。
3、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。


供应商代表　　　　　（签字）
供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日



附件3-12-1承诺函
致：（采购人或采购代理机构）
1、我方参加贵公司组织的                      项目采购活动，符合磋商文件第二章 中“合格的供应商 ”条款规定的，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的供应商资格， 且我方的磋商保证金将不予退还。
2、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
3、我方承诺本项目所响应产品均为生产厂家的正规合格产品，均符合国家相关强制性规定，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的供应商资格，且我方的磋商保证金将不予退还。
4、我方承诺参加本项目采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、 较大数额罚款等行政处罚。），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的供应商资格，且我方的磋商保证金将不予退还。
5、我方承诺参加本项目采购活动前 3 年内无行贿犯罪记录、无失信记录，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的供应商资格，且我方的磋商保证金将不予退还。
6、我方承诺截止到递交首次响应文件截止时间当日，未在景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位采购项目不良行为记录名单（黑名单）内。
 
 
供应商：（全称并加盖单位公章）
供应商代表签字：                  
日期：         年       月       日


附件4   磋商保证金凭证
编制说明
1、在此项下提交的“磋商保证金”材料可使用转账凭证复印件。
2、磋商保证金是否已提交按照磋商文件规定执行。

 


附件5-1  技术和服务要求响应表
供应商名称：    （全称加盖单位公章）
项目编号∶　　　　　　　　　　
	采购包
	章节条目号
	竞争性磋商文件规定的技术和服务要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	    
	    
	    
	    

	
	    
	    
	    
	    

	
	    
	    
	    
	    


注：（1）竞争性磋商文件（含第三章“二、技术要求”等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字：　　　　　　　　　　

 


附件5-2        商务条件和其它事项响应表
供应商名称：　　（全称加盖单位公章）
项目编号∶　　　　　　　　　　
	采购包
	章节条目号
	竞争性磋商文件规定的商务条件要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	    
	    
	    
	    

	
	    
	    
	    
	    

	
	    
	    
	    
	    


注：（1）竞争性磋商文件（含第三章“三、商务条件”等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字：　　　　　　　　　　

 


附件6   相关技术、商务、服务响应承诺及资料
说明：
1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。
2.如果没有特别要求的，供应商根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。




供应商代表　　　　　（签字）
供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）　　　　　
日期：　　　年　　　月　　　日

 

 

采购文件相关附件


 
[bookmark: _Toc6050]最后报价一览表（最终报价）
 
供应商名称：（全称并加公章）            项目编号∶              
	采购包
	采购标的
	服务时间
	报价金额
	磋商保证金

	1
	
	
	
	

	采购包（）投标总价：             （大写）             （小写）。


注：1.该最终报价表只需盖章签名，不须填写具体内容，携带至磋商现场，待磋商结束后供应商作最终报价及有关承诺时填写后密封递交。
                                              
供应商代表签字：                                          
日期：                                 

详细报价书（最终报价）（若有）
格式自拟
